Trabajo final del GºIng.Informática:
Aplicabilidad de Gazebo en la simulación de vehiculos autónomos

Presentado por Carmelo Basconcillos Reyero
en <junio de 2017>
Tutor Jesús Enrique Sierra García
­

# Planificación
## A.1 Introduccion
Vamos a ver como ha ido evolucionando el proyecto durante su realizacion, así como un estudio de viabilidad donde podemos ver si podemos llevarlo a cabo en el futuro. Para la realizacion de este proyecto hemos seguido la metodología Scrum, que consiste en, tener una estrategia de desarrollo incremental del producto, semanalmente, juntar varias fases en paralelo del proyecto. Nos hemos decidido por una metodología Scrum porque así en cada iteración vamos dando valor añadido al proyecto, siempre tenemos versiones nuevas y nuestro proyecto va teniendo más valor. Además de ir marcandonos objetivos semanalmente. La metodología semanal ha sido la siguiente:

- Abrimos Git-Hub
- Creamos una Milestone con duración de una semana.
- Vamos creando issues correspondientes a las tareas, de tal manera que las asociamos a	un milestone, un tiempo estimado, un autor, y un proyecto.
- Respecto a la gestión temporal se realiza desde ZenHub, que es una herramienta incluida	en el navegador e integrada en GitHub, las tareas se pasan de nuevas a abiertas, esto	también nos facilitara graficas sobre nuestro trabajo.
  - Según vamos finalizando las tareas las vamos llevando a tarreas cerradas, aquínos cierrra el issuue, y podremos ver nuestro gráfico que nos indica el progreso perfecto frente al progreso real.
## A.2. Planificación temporal
El proyecto se ha llevado a cabo marcandonos objetivos semanales, e intentando cumplirles, si hemos tenido más tiempo hemos incluido alguna tarea más, y alguna vez hemos dejado alguna tarea retrasada como veremos a continuación. Veremos el trabajo realizado cada semana.
### Sprint 1 (6/2/2017 – 19/2/2017)
Es una toma de contacto con la gran cantidad de herramientas con las que vamos a trabajar. Lo primero y fundamental es la creación de una máquina virtual Ubuntu 16.04, sobre ella se va a instalar el software de Gazebo, se van a seguir distintos tutoriales que hemos encontrado por internet, con el inconveniente de que el primero lleva una version de ubuntu más antigua, y relentiza mucho la máquina virtual. Tras analizar algunas herramientas de gestion de proyectos como Git, Bitbucket o GitHub, se decide trabajar con GitHub como gestor de versiones y con ZenHub como gestor de proyectos
Tras ello vamos a realizar diferentes tutoriales de la página oficial de gazebo tanto de su manejo como del modelado de robots.
Cumplido: No sabemos si hemos cumplido el objetivo, dado que no sabiamos como usar el repositorio, y tuvimos que cambiar los milestones para que nos generasen gráficas. Aún con esto el imprevisto de reinstalar la máquina virtual nos habría retrasado casi con seguridad.

### Sprint 2 (20/2/2017 - 26/2/2017)
Esta semana nos hemos marcado como objetivo poder realizar nuestro primer robot en gazebo, para ello hemos hecho un primer diseño en papel de lo que queriamos(aconsejados por el tutor), hemos realizado diferentes tutoriales de SDF y hemos llevado a cabo la realización y puesta en movimiento del mismo.
Cumplido:
Esta semana hemos dado un gran paso, puesto que hemos entendido como funcionan los robots, donde y como crear las librerias para que nuestros robots aparezcan en el programa, y hemos sabido manejar bien gazebo.

### Sprint 3 (27/2/2017 - 12/3/2017)
Una vez ya manejado el entorno de gazebo, durante esta semana nos hemos dedicado a informarnos y documentarnos sobre el sistema operativo ROS; después de un fallo con la versión de ubuntu hemos conseguido instalar ROS con todas las librerias kinetic, también hemos visto el manejo del manejador de fuerzas Rviz, y hemos realizado los primeros tutoriales de ROS, donde hemos aprendido como funciona ROS, sistema publicador/suscriptor.

Cumplido: Hemos cumplido los objetivos, aunque la realización de los tutoriales nos ha llevado más tiempo de lo esperado, puesto que en ocasiones nos dan errores, no nos compila parte etc etc... Primera semana que nos deja rescatar la gráfica de trabajo, y como la realización de tutoriales era una carga muy pesada se ve como las tareas se realizan muy al final.

### Sprint 4 (13/3/2017 - 19/3/2017)
Esta semana es la de los primeros pasos reales en ROS, hemos conseguido lanzar un mundo con un robot que en el momento que se lanza es capaz de escribirnos un “Hola mundo”. Es la primera piedra sobre la que se sostenta ROS, el publisher, donde publica los mensajes tu robot.

Cumplido:
Hemos cumplido los objetivos, y además los tiempos marcados son muy similares a la linea de la gráfica perfecta, por lo que está semana acabamos muy contentos con nuestro trabajo. Hemos usado eclipse para que sea nuestra IDE.

### Sprint 5 (20/3/2017 - 26/3/2017)
Durante esta semana hemos cargado menos de horas de trabajo la semana, el objetivo era que nuestro robot recibiese y mandase mensajes por medio de ROS, un objetivo irreal es que interpretase ordenes, y dimos los primeros pasos para ello.
Cumplido:
Hemos cumplido los objetivos, aunque no todos, puesto que el robot no interpreta ordenes todavía, damos los primeros pasos y lo dejamos para siguientes sprints. La curva de trabajo vuelve a ser casi idónea.

### Sprint 6 (27/3/2017 - 2/4/2017)
Esta semana pasada ya hemos consegido que nuestro robot escuche y hable, vamos a probar con más robots, en este caso con un jackal y con un turtlebot, para más tarde insertar estos comandos a nuestros robots. Realizaremos tutoriales para ver si aprendemos como hacer que el robot interprete ordenes, de momento si éxtio.

Cumplido: Hemos realizado los tutoriales, y hemos comprendido mejor como funcionan, pero seguimos sin ver como hacer que un robot lanzado por nosotros interprete ordenes.

### Sprint 7 (3/4/2017 - 9/4/2017)
En esta semana el objetivo real era que nuestro robot, uno generado por nosotros interpretase movimiento y conseguir moverlo, después de perder mucho tiempo no hemos conseguido que nuestro robot se mueva por medio de ROS, debe de haber algún fallo en el modelado del robot que no hemos sabido ver.
Cumplido: Esta semana no hemos cumplido el objetivo, hemos tenido fallos, y no nos ha funcionado lo que queriamos, además por culpa de esto nuestra gráfica de trabajo ha quedado retrasada porque no hemos cumplido los plazos.

### Sprint 8 (17/4/2017 - 23/4/2017)
En esta semana queremos lograr el objetivo primordial del proyecto, que nuestro robot consiga interpretar ordenes, en este caso de movimiento, tanto para sus ruedas como para sus brazos aritulados.
Cumplido: Esta semana conseguimos nuestro objetivo, si bien los plazos de tiempo como se observa en la gráfica son tardíos, puesto que finalmente dedicamos más tiempo a ello, logramos conseguir el movimiento en nuestro robot por medio de ROS.

### Sprint 9 (24/4/2017 - 30/4/2017)
Empezaremos la realización del manual de usuario que más tarde se entregará como anexo a la memoria, uno de los objetivos del proyecto para reducir la cosotosa curva de aprendizaje de ROS.

Cumplido: Manual de usuario completado de manera eficiente, con esto se cumpliria uno de los objetivos del proeycto. La caida de la curva es muy pronunciada en el gráfico porque solo teniamos una tarea grande, no vale de mucho en este caso el gráfico.

### Sprint 10 (1/5/2017 - 7/5/2017)
Semana que dedicaremos expresamente a hacer memoria, para que nos quede una gráfica más real hemos cogido todos los puntos de la memoria que hemos ido realizando y los hemos hecho issues, así podremos llevar un mejor seguimiento del tiempo.

Cumplido: Nos propusimos en dos semanas de trabajo completar la memoria, y hemos llegado a hacer la mitad más o menos, por lo cual el objetivo está cumplido.

### Sprint 11 (8/5/2017 - 14/5/2017)
En esta semana queremos empezar lo que seria nuestro informe a entregar finalmente, después de hablar con nuestro Tutor hemos acordado los puntos, y llevar a cabo los primeros pasos para la realización del mismo.

Cumplido: La reunión fue satisfactoria, salio todo adelante y tenemos la primera parte del entregable finalizada.

### Sprint 12 (15/5/2017 - 21/5/2017)
En esta semana queremos terminar lo que seria nuestro informe a entregar finalmente, después de empezarlo la semana pasado queremos llegar a completarlo, o casi completarlo esta semana.

Cumplido: No se ha llegado a completar el informe, pero hemos realizados puntos muy importantes a seguir en el, trabajo constante en la semana.

### Sprint 13 (22/5/2017 - 28/5/2017)
En esta semana queremos dejar todo hecho en cuanto a la memoria para centrarnos en los anexos la última semana de trabajo.
Cumplido: Hemos conseguido acabar la memoria, yya solo quedan los anexos para la proxima semana, el trabajo ha sido bueno y constante, según muestra el grafo.

Según se puede apreciar en la siguiente gráfica, las últimas 8 semanas de trabajo(de las primeras no guarde información) se ve un trabajo semanal constante, donde la media es de 22 horas por semana, lo que son sin contar los fines de semana unas 4,5 horas al día con el proyecto.

## A.3. Estudio de viabilidad
En esta seccion vamos a analizar si se puede apostar o no por este proyecto en un futuro, vamos a tener en cuenta diferentes puntos de vista, como la viabilidad economica y la legal. Sin duda ambos factores son determinantes para seguir con el proyecto o al menos para que podamos lucrarnos de ello.

### Costes personal
Para un unico trabajador durante 4 meses y medio podemos usar las horas invertidas en github para hacer con más exactitud los calculos:

Es necesario contratar a un trabajador con experiencia en C++ y C, que tenga cierta soltura para el aprendizaje de nuevos lenguajes(como SDF), estimamos que el sueldo del trabajador sera de 12€ /hora netos, por lo que el 32,1% de cotización a la Seguridad Social le corresponde a la empresa. Teniendo en cuenta que se han usado 415 horas* 12€/hora = 4980€ a pagar al trabajador.
A esta cuanta debemos a~nadirle el valor que se debera llevar la Seguridad
Social que equivaldra a:
23,6 %: Por Seguridad Social.
5,5 %: Por desempleo.
0,6 %: Por formacion profesional.
0,2 %: Por Fogasa.

Total: 29,9%
Y esto equivale a:
4980€ * 0,299 = 1489€

### Costes de material
Por software no tenemos costes algunos ya que todos lo que usamos no necesita licencias de pago, en el caso de VMware su coste de licencia es de 251,95€, aunque usamos una versión no comercial para el proyecto. Por el hardware yo he usado mi propio equipo, cuyas caracteristicas son Intel Core i7 8 Gb de RAM y un disco duro de 1TB, que tiene un valor aproximado de 900€, se considera que la amortización de un equipo ronda los 5 años y nosotros lo hemos usado 4 meses y medio por lo tanto el coste en hardware ha sido:

900€ / (12Meses * 5 años) = 15€/mes
4,5MesesDeUso * 15€/mes = 60€

Los gastos mensuales de Internet son de 35€ mensuales, suponiendo 140€
al finalizar el proyecto.

Costes	Importe
Personal	4980€
Seguridad Social	1489€
Material	60€
Internet	140€
Licencias	251,95€
Total:	6920,95€

### Viabilidad legal
En este punto lo que vamos a hacer es analizar las libreras que hemos usado en nuestro proyecto. Buscar los tipos de licencias que tienen cada uno, luego analizar, dependiendo de las compatibilidades, que tipos de licencia podemos aplicar nuestro proyecto, las licencias de los programas utilizados tienen las siguientes licencias:
ROS: BSD.
SDF: Apache 2.0.
Vmware: Licencia de Pago. Una alternativa es Virtual Box de licencia GPL.
Ubuntu: GPL y otras licencias libres.
Gazebo: Licencia Apache 2.0.

BSD es compatible con GPL, pero la licencia mas restrictiva es la GPL, por lo que nuestro software debera llevar dicha licencia.

# Especificación de requisitos
## B.1. Introduccion
El objetivo de este apartado es la definición de las características que se desea que la aplicación tenga al final de su desarrollo. Para ello fijaremos los objetivos que se intentan cumplir y, más formalmente, se definirán los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación. Finalmente se profundizará en los casos de uso derivados de la funcionalidad que se desea.
## B.2. Objetivos generales

Tal y como se trató en la memoria, el proyecto cuenta con dos objetivos claramente remarcados.

RF-1: Elaborar un informe que determine si la tecnología Gazebo-ROS es beneficiosa para la empresa.
RF-1:
RF-2:
RF-2: Llevar a cabo un manual de usuario que acorte el tiempo que se tarda en aprender la tecnología.
RF-1:
RF-2:

## B.3 Catalogo de requisitos

## B.4 Especificación de requisitos

### Diagrama de casos de uso

# Especificación de diseño
## C.1 Introducción
En este apartado vamos a explicar que hemos usado para la resolucion del problema en cuanto a herramientas de diseño.
Para la elaboracion de los diagramas de paquetes y de clases hemos usado UML como lenguaje de modelado y el programa Astah para implementar los diagramas de clases.
## C.2 Diseño de datos

### Diseño inicial

### Clases

### Diseño final

### Clases

## C.3 Diseño procedimental

## C.4 Diseño arquitectónico

# Documentación técnica de programación
## D.1. Introducción
Esta seccion esta dirigida a otros desarrolladores, de modo que puedan continuar el proyecto y entenderlo. En el se describen en detalle el funcionamiento del proyecto y los aspectos que podran mejorarse o modicarse en el futuro.
## D.2. Estructura de directorios
Existen tres carpetas principales en el proyecto:
  - Carpeta Devel: La carpeta devel es la ubicación por defecto donde los ejecutables y librerías van antes de ser instaladas.
  - Carpeta bin: contiene los ejecutables del paquete, los que se podrán lanzar como nodos.
  - Carpeta lib: contiene los archivos de librerías (.lib, .so). Aquí se crea la librería de comunicación con el robot cuando compilamos nuestro código.(Se encuentra dentro de Devel.)
  - Build: Contiene los archivos de compilación internos del paquete.
  - Src: Contendrá nuestros codigos de los programas que creemos (.cpp), que al compilarlos crearán ejecutables en bin.
  - Carpeta worlds: Contiene nuestro mundo (definición de gravedad, suelo, luz...) con nuestro robot(.world). Dentro de src.
  - Carpeta launcher: La capreta launcher contiene nuestro lanzador, el que instanciamos primero para crear nuestro mundo. Dentro de worlds.
  - Archivo package.xml: Proporciona meta informacion acerca del paquete.
  - Archivo CmakeList, que usa catkin para compilar, es una lista en la que se especifica al compilador que debe compilar de nuestro paquete: nodos, mensajes, servicios, librerías, etc.
  - Archivo manifest.xml: contiene una descripción del paquete (función, autor, licencia, etc.) y una lista con los paquetes de los que depende. Según la funcionalidad del paquete, es posible encontrarnos más o menos carpetas con archivos diferentes. En el caso más común de un paquete que se usa para simulación en Gazebo.

Ilustración 1: Ejemplo paquete Catkin

## D.3. Manual del programador
En esta sección vamos a describir como se han programado las partes mas importantes que son las que mas nos interesan.

## D.4 Compilación, instalación y ejecución del proyecto
En esta sección se va a hablar de aquellos pasos que hay que llevar a cabo para poder trabajar sobre el el proyecto y la implementación del código. La instalación va a realizarse sobre la distribución de Linux Ubuntu, en concreto sobre su versión 16.04. En nuestro caso se hizo sobre una máquina virtual, pero funcionaría mejor sobre un sistema anfitrión.
### Compilación
Para poder compilar necesitamos tener instalado todo el paquete ROS catkin, y sus paquetes de Make. Siempre que abramos un terminal y queramos que este cuente con los paquetes de ROS, deberemos de llamar al archivo .bash.
Después abrimos la carpeta donde se encuentra nuestro robot, y ejecutamos catkin_make, que lo que hace es compilar nuestro código y generar una librería dentro de devel/lib donde guarda la información de nuestro código.

### Instalación
Para preparar nuestro sistema para poder recibir y enviar mensajes desde ROS tenemos que lanzar varios terminales, uno para lanzar gazebo con el plugin de la librería, y con el robot conectado a un nodo ROS.

Necesitaremos un terminal donde recibir los datos que nos manda el robot. En este terminal nos quedaremos escuchando.

Este terminal se quedará “escuchando” hasta que se active en el programa la ejecución que nos mandará las partes tipo joint, según hemos descrito en nuestro código.
### Ejecución
Con esto estría todo preparado para ejecutar nuestros scripts con ordenes al robot. Hemos creado solo movimiento de mover el robot hacia delante, y hacia detrás.

Mandamos el robot avanzar, y el robot el en simulador se mueve hacia delante. Con el fichero creado “avanzar”, si queremos que retroceda, podemos usar el fichero “retroceder”.

## D.5 Pruebas del sistema
Se puede comprobar que si en vez de llamar al script creado (en este caso avanzar, o retroceder) se llama con el parametro p, a un parametro modificariamos ese parametro, o con el comando m moveriamos esa unión. Pero como esas pruebas forman parte del aprendizaje, y el punto más avanzado es los scripts que se llaman con la letra “e”, usaremos como pruebas del sistema estos dos.

Con este comando en el publicador conseguimos que nuestro robot avance hacia delante.

Con este otro comando, conseguimos que el robot se mueva hacia detrás.

Ilustración 2: Ejecución gazebo

# Documentación de usuario
## E.1 Introducción
Esta seccion se centra en la explicacion y demostracion de como se debe utilizar la aplicacion, de forma intuitiva y sencilla.
## E.2 Requisitos de usuarios
Esta sección tiene como objetivo indicar aquellos requisitos que necesita el usuario para poder utilizar el proyecto.
### Requisitos software
Es necesario tener instalado el gestor de máquinas virtuales VMWare Player. Este gestor puede ser utilizado prácticamente en cualquier sistema operativo, soportando la mayoría de sistemas Windows, Linux, Mac OS X y Solaris. Dado que no podemos clonarla, luego explicaremos bien como la hemos copiado, para más tarde pegarla en otro ordenador.
### Requisitos hardware
En la parte hardware seremos un poco exigentes, necesitamos que pueda correr en la máquina virtual sin problemas. Necesitamos mínimo una RAM de 2GB en la máquina virtual, y un disco duro de al menos 20 GB, el procesador del equipo a poder ser que sea potente, en nuestro caso usamos un I7 a 2,2Ghz y debe usarse uno igual o superior.
## E.3 Instalación
### Instalación de Gazebo
 Lo primero que deberemos hacer es configurar nuestra maquina virtual para el trabajo. Usaremos una maquina virtual porque Gazebo solo trabaja con linux, aunque ahora funciona con windows, pero no viene bien documentado que hay que instalar para que funcione correctamente, además para pasos futuros, como queremos usar el sistema operativo ROS que no es compatible con Windows, usaremos una maquina virtual Ubuntu-Linux. El mayor problema de usar una maquina virtual será que gazebo usa nuestra trajeta gráfica desde el sistema operativo de la maquina virtual, por lo que el movimiento será más lento. Veamos los primeros pasos de instalación de gazebo en nuestra máquina virtual.
Instalamos gazebo desde un terminal tal y como nos indica la página web de gazebo.

Lanzamos gazebo:

Ilustración 3: Programa Gazebo

### Instalación Eclipse
Entramos a la pagina oficial y descargamos el paquete. Para mí se descargó un paquete llamado "eclipse-inst-linux64.tar.gz" sabiendo que dispongo un sistema operativo con arquitectura 64 bits.
Una vez descargado, abrimos el terminal y extraemos el paquete con el comando: tar -zxvf eclipse-inst-linux64.tar.gz
Entranos como root y copiamos el paquete extraído al directorio /opt con: sudo mv eclipse-inst-linux64 /opt.
Creamos un fichero con el formato .desktop con: gedit eclipse.desktop. Copiamos las siguientes líneas en el dicho fichero ( eclipse.desktop):

Ilustración 4: Código a copiar

Guardamos el fichero y aseguramos que tiene el permiso de ejecución.
Ejecutamos el siguiente comando para empezar a instalar: sudo desktop-file-install eclipse.desktop
Creamos una dirección simbólica en el directorio /usr/local/bin con:
sudo ln -s /opt/eclipse/eclipse /usr/local/bin/eclipse44
Para que nos aparezca el icono de Eclipse en el Dash agregamos este comando: sudo cp /opt/eclipse/icon.xpm /usr/share/pixmaps/eclipse.xpm
Para que Eclipse puede ejecutarse de forma correcta necesitamos tener instalado el OpenJDK o el Sun Java. Para instalar OpenJDK ejecutamos el siguinte comando: sudo apt-get install openjdk-6-jdk
Lanzamos la aplicación de Eclipse y le damos los permisos para modificar el fichero osgi con: sudo chown -R $USER:$USER /opt/eclipse/configuration/org.eclipse.osgi

### Instalación del paquete ROS
Instalar ROS kinetic (no es una librería propia de ubuntu), por lo cual lo hacemos desde la terminal:

Hay que firmar la descarga:

Actualizamos nuestra librería de paquetes:

Y seleccionamos una instalación completa, incluye ROS, rqt, rviz, librerias de robots, simulador 2D/3D. Navegación y percepción 2D/3D.
Una vez terminada la instalación tenemos que inicializar todas las dependencias necesarias para ROS, y actualizarlas.
Con esto tendríamos instalado ROS, algunos controladores, librerias... Además con esta instalación viene incluido el paquete Catkin con el cual dar inteligencia a nuestros robots.

Instalar Eclipse:

Siempre que abramos un terminal, deberemos ejecutar un fichero setup.bash para configurar ROS, para que la sesión de terminal abierta cargue todas las librerias de ROS.

## E.4. Manual de usuario
En este apartado veremos los puntos claves para poder usar nuestro proyecto.
### Importar la máquina virtual
Por desgracia el VMware Player carece de la funcionalidad de crear, copiar o exportar maquinas virtuales, pero vamos a ver un solución alternativa que nos va a permitir clonar cualquier máquina virtual creada con VMware Player.

Lo que vamos ha realizar literalmente es una copia de los archivos que forman la máquina virtual. Mi máquina virtual origen se llama TFG.
Copiamos todos los archivos de la máquina virtual origen al nuevo directorio que hemos creado en la misma carpeta donde se encuentran el resto de maquinas virtuales y nos quedará algo parecido a lo que veis en la imagen.

Arrancamos el VMware Player y clikamos sobre Open a Virtual Machine.

Buscamos el fichero de configuración (.vmx) de nuestra máquina virtual, le seleecionamos y pulsamos Abrir.

Ya tenemos la maquina virtual copiada en otro equipo, solo queda clikar en play virtual machine.
### Modelar nuestro propio robot:
Para modelar nuestro propio robot usaremos el lenguaje basado en XML llamado SDF, es un lenguaje de etiquietas muy simple, donde deberemos ir indicando cada parte del robot, su posición y su unión con otras partes, viene todo bastante bien explicado en el API de SDF: http://sdformat.org/spec
Los principales etiquetados que pondremos a nuestros robots son:

Model: Robot que vas a crear, dentro tendrá varios links.

Link: Un enlace contiene las propiedades físicas de un cuerpo del modelo, puede ser una rueda, un brazo, un chasis... Cuantos menos links tenga el modelo mejor será el rendimiento y la estabilidad.

Collision: Un elemento de colisión encapsula una geometría que se utiliza para la comprobación de colisión. Un enlace puede contener muchos elementos de colisión.

Visual: Un elemento visual se utiliza para visualizar partes de un link. Un link puede contener 0 o más elementos visuales.

Inercial: El elemento inercial se describen las propiedades dinámicas del enlace, tales como la masa y la matriz de inercia de rotación.

Sensor: Un sensor recoge datos del mundo para su uso en complementos. Un link puede contener 0 o más sensores.

Joints: Una articulación conecta dos enlaces. Una relación padre e hijo se establece junto con otros parámetros tales como eje de rotación, y los límites de conjuntos.

Plugins: Un plugin es una biblioteca compartida creada por un tercero para controlar un modelo.

Ilustración 5: Ejemplo de modelado de un robot

### Incorporación de sensores
Como ejemplo para la incorporación de sensores, usaremos un sensor ya definido en gazebo, hablamos de Hokuyo, que es un sensor de movimiento, que localiza la distancia de los objetos, por medio de un haz de luz que sale desde nuestro robot. Para la incorporación de este sensor, es tan simple como incluir estas lineas de código donde decimos donde queremos colocar el sensor, y añadimos por medio de un Joint al chassis nuestro sensor:

### Trabajar con ROS:
Trabajar con ROS es la parte más dificil y dura del proyecto, su curva de aprendizaje es larga, y tienes muchas dificultades y muy poca comunicación.

Crear espacio de trabajo, crea un CmakeLists.txt que apunta a un cmake que compila todo el proyecto más adelante.
Mkdir ~/robot
cd robot
mkdir src
cd src
catkin_init_workspace
cd..
catkin_make
(Hacer foto de todo esto)

Nos crea carpetas build(contruido nuestro robot), devel(librerias) y src(nuestro espacio donde vamos a trabajar)

Comunicarnos con el robot
Responda el robot
Insertar movimiento

# Bibliografía