Trabajo final del GºIng.Informática:
Aplicabilidad de Gazebo en la simulación de vehiculos autónomos

Presentado por Carmelo Basconcillos Reyero
en <junio de 2017>
Tutor Jesús Enrique Sierra García
­

Introduccion
  - introduccion
  - planificacion temporal
  - estudio de viabilidad
especificacion de requisitos
  - introduccion
  - objetivos generales
  - catalogo de requisitos
  - especificacion de requisitos
Documentación de tecnica de programación
  - introduccion
  - estructura de directorios
  - manual del programador
  - compilación instalación y ejecución del proyecto
  - pruebas
Documentación de usuario
  - introduccion
  - requisitos de usuario
  - instalación
  - manual de usuario
Bibliografia

A.1. Introduccion
Vamos a ver como ha ido evolucionando el proyecto durante su realizacion, así como un estudio de viabilidad donde podemos ver si podemos llevarlo a cabo en el futuro. Para la realizacion de este proyecto hemos seguido la metodología Scrum, que consiste en, tener una estrategia de desarrollo incremental del producto, semanalmente, juntar varias fases en paralelo del proyecto. Nos hemos decidido por una metodología Scrum porque así en cada iteracion vamos dando valor añadido al proyecto, siempre tenemos versiones nuevas y nuestro proyecto va teniendo más valor. Además de ir marcandonos objetivos semanalmente. La metodología semanal ha sido la siguiente:

- Abrimos Git-Hub
- Creamos una Milestone con duración de una semana.
- Vamos creando issues correspondientes a las tareas, de tal manera que las asociamos a	un milestone, un tiempo estimado, un autor, y un proyecto.
- Respecto a la gestión temporal se realiza desde ZenHub, que es una herramienta incluida	en el navegador e integrada en GitHub, las tareas se pasan de nuevas a abiertas, esto	también nos facilitara graficas sobre nuestro trabajo.
  - Según vamos finalizando las tareas las vamos llevando a tarreas cerradas, aquínos cierrra el issuue, y podremos ver nuestro gráfico que nos indica el progreso perfecto frente al progreso real.

A.2. Planificación temporal

El proyecto se ha llevado a cabo marcandonos objetivos semanales, e intentando cumplirles, si hemos tenido más tiempo hemos incluido alguna tarea más, y alguna vez hemos dejado alguna tarea retrasada como veremos a continuación. Veremos el trabajo realizado cada semana.

Sprint 1 (6/2/2017 – 19/2/2017)

Es una toma de contacto con la gran cantidad de herramientas con las que
vamos a trabajar. Lo primero y fundamental es la creación de una máquina
virtual Ubuntu 16.04, sobre ella se va a instalar el software de Gazebo, se van a seguir distintos tutoriales que hemos encontrado por internet, con el inconveniente de que el primero lleva una version de ubuntu más antigua, y relentiza mucho la máquina virtual. Tras analizar algunas herramientas de gestion de proyectos como Git, Bitbucket o GitHub, se decide
trabajar con GitHub como gestor de versiones y con ZenHub como gestor de proyectos
Tras ello vamos a realizar diferentes tutoriales de la página oficial de gazebo tanto de su manejo como del modelado de robots.
Cumplido: No sabemos si hemos cumplido el objetivo, dado que no sabiamos como usar el repositorio, y tuvimos que cambiar los milestones para que nos generasen gráficas. Aún con esto el imprevisto de reinstalar la máquina virtual nos habría retrasado casi con seguridad.

Sprint 2 (20/2/2017 - 26/2/2017)
Esta semana nos hemos marcado como objetivo poder realizar nuestro primer robot en gazebo, para ello hemos hecho un primer diseño en papel de lo que queriamos(aconsejados por el tutor), hemos realizado diferentes tutoriales de SDF y hemos llevado a cabo la realización y puesta en movimiento del mismo.
Cumplido:
Esta semana hemos dado un gran paso, puesto que hemos entendido como funcionan los robots, donde y como crear las librerias para que nuestros robots aparezcan en el programa, y hemos sabido manejar bien gazebo.

Sprint 3 (27/2/2017 - 12/3/2017)
Una vez ya manejado el entorno de gazebo, durante esta semana nos hemos dedicado a informarnos y documentarnos sobre el sistema operativo ROS; después de un fallo con la versión de ubuntu hemos conseguido instalar ROS con todas las librerias kinetic, también hemos visto el manejo del manejador de fuerzas Rviz, y hemos realizado los primeros tutoriales de ROS, donde hemos aprendido como funciona ROS, sistema publicador/suscriptor.

Cumplido: Hemos cumplido los objetivos, aunque la realización de los tutoriales nos ha llevado más tiempo de lo esperado, puesto que en ocasiones nos dan errores, no nos compila parte etc etc... Primera semana que nos deja rescatar la gráfica de trabajo, y como la realización de tutoriales era una carga muy pesada se ve como las tareas se realizan muy al final.

Sprint 4 (13/3/2017 - 19/3/2017)
Esta semana es la de los primeros pasos reales en ROS, hemos conseguido lanzar un mundo con un robot que en el momento que se lanza es capaz de escribirnos un “Hola mundo”. Es la primera piedra sobre la que se sostenta ROS, el publisher, donde publica los mensajes tu robot.

Cumplido:
Hemos cumplido los objetivos, y además los tiempos marcados son muy similares a la linea de la gráfica perfecta, por lo que está semana acabamos muy contentos con nuestro trabajo. Hemos usado eclipse para que sea nuestra IDE

Sprint 5 (20/3/2017 - 26/3/2017)
Durante esta semana hemos cargado menos de horas de trabajo la semana, el objetivo era que nuestro robot recibiese y mandase mensajes por medio de ROS, un objetivo irreal es que interpretase ordenes, y dimos los primeros pasos para ello.
Cumplido:
Hemos cumplido los objetivos, aunque no todos, puesto que el robot no interpreta ordenes todavía, damos los primeros pasos y lo dejamos para siguientes sprints. La curva de trabajo vuelve a ser casi idónea.

Sprint 6 (27/3/2017 - 2/4/2017)
Esta semana pasada ya hemos consegido que nuestro robot escuche y hable, vamos a probar con más robots, en este caso con un jackal y con un turtlebot, para más tarde insertar estos comandos a nuestros robots. Realizaremos tutoriales para ver si aprendemos como hacer que el robot interprete ordenes, de momento si éxtio.

Cumplido: Hemos realizado los tutoriales, y hemos comprendido mejor como funcionan, pero seguimos sin ver como hacer que un robot lanzado por nosotros interprete ordenes.

Sprint 7 (3/4/2017 - 9/4/2017)
En esta semana el objetivo real era que nuestro robot, uno generado por nosotros interpretase movimiento y conseguir moverlo, después de perder mucho tiempo no hemos conseguido que nuestro robot se mueva por medio de ROS, debe de haber algún fallo en el modelado del robot que no hemos sabido ver.
Cumplido: Esta semana no hemos cumplido el objetivo, hemos tenido fallos, y no nos ha funcionado lo que queriamos, además por culpa de esto nuestra gráfica de trabajo ha quedado retrasada porque no hemos cumplido los plazos.

Sprint 8 (17/4/2017 - 23/4/2017)
En esta semana queremos lograr el objetivo primordial del proyecto, que nuestro robot consiga interpretar ordenes, en este caso de movimiento, tanto para sus ruedas como para sus brazos aritulados.
Cumplido: Esta semana conseguimos nuestro objetivo, si bien los plazos de tiempo como se observa en la gráfica son tardíos, puesto que finalmente dedicamos más tiempo a ello, logramos conseguir el movimiento en nuestro robot por medio de ROS.

Sprint 9 (24/4/2017 - 30/4/2017)
Empezaremos la realización del manual de usuario que más tarde se entregará como anexo a la memoria, uno de los objetivos del proyecto para reducir la cosotosa curva de aprendizaje de ROS.

Cumplido: Manual de usuario completado de manera eficiente, con esto se cumpliria uno de los objetivos del proeycto. La caida de la curva es muy pronunciada en el gráfico porque solo teniamos una tarea grande, no vale de mucho en este caso el gráfico.

Sprint 9 (1/5/2017 - 7/5/2017)
Semana que dedicaremos expresamente a hacer memoria, para que nos quede una gráfica más real hemos cogido todos los puntos de la memoria que hemos ido realizando y los hemos hecho issues, así podremos llevar un mejor seguimiento del tiempo.

Cumplido: Nos propusimos en dos semanas de trabajo completar la memoria, y hemos llegado a hacer la mitad más o menos, por lo cual el objetivo está cumplido.